แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตต่อการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ขั้นตอนที่๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงานแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ.

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ 3.การใช้จ่ายงบประมาณ.

ชื่อ กระบวนงาน / โครงการ ก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนเชิงลาดสะพานข้ามห้วยทับทัน บ้านตาโกน ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ – บ้านคำผง ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 5.066 กิโลเมตร

| ลำดับที่ | ขั้นตอน การดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต |
| --- | --- | --- |
| 1 | เตรียมความพร้อมประเมินราคาจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง | เจ้าหน้าที่มีงานที่ต้องรับผิดชอบหลายมิติ ไม่มีประสบการณ์ ขาดความรอบคอบทำให้ การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และราษฎรอาจทำให้เอกสารมีข้อผิดพลาดได้ |
| 2 | การจัดหา ทำราคากลางขอบเขตของงาน (TOR) | เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง อาจจะหาข้อมูลเพื่อมาจัดทำไม่ครอบคลุม ทำให้มีผู้วิจารณ์และอุธรณ์เกิดขึ้น เป็นเหตุทำให้งานที่ทำล่าช้า |
| 3 | การพิจารณารายชื่อผู้เสนอ ราคาและผลการพิจารณา/ลงนามสัญญา | เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องให้ดุลยพินิจในการพิจารณาผล จึงอาจทำให้คณะกรรมการมีการพิจารณาคลาดเคลื่อนได้ |
| 4 | การตรวจรับงานจ้าง / เบิกจ่ายเงิน | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องใช้ข้อมูลหลายมิติในการตรวจรับ ซึ่งต้องมีการสำรวจค่าระดับอยู่เสมอ และต้องนำมาคำนวณให้เป็นไปตามรูปแบบ และขอบเขตงานที่กำหนดใน (TOR) |

ขั้นตอนที่๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) |  |
| --- | --- |
| ๕ | โอกาสเกิดการทุจริต |
| ๔ | โอกาสเกิดข้อผิดพลาดที่จะนำไปสู่โอกาสเกิดการทุจริต |
| ๓ | โอกาสเกิดข้อผิดพลาดที่มากขึ้น |
| ๒ | โอกาสเกิดข้อผิดพลาด |
| ๑ | ไม่เกิดการทุจริต |

ผลกระทบ (Impact)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |  |
| --- | --- |
| ๕ | ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกค่าเสียหาย หรือส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร |
| ๔ | ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี |
| ๓ | ถูกร้องเรียน และพบว่ามีข้อผิดพลาดจริง |
| ๒ | ถูกร้องเรียน |
| ๑ | ไม่มีการร้องเรียน |

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

| ลำดับที่ | ขั้นตอน การดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต | Risk Score (L x I) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Likelihood | Impact | Risk Score | ระดับ ความเสี่ยง |
| ๑ | เตรียมความพร้อมประเมินราคาจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง | เจ้าหน้าที่มีงานที่ต้องรับผิดชอบหลายมิติ ไม่มีประสบการณ์ ขาดความรอบคอบทำให้ การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และราษฎร อาจทำให้เอกสารมีข้อผิดพลาดได้ | 2 | 3 | 6 | ปานกลาง |
| ๒ | การกำหนดขอบเขตงาน (TOR)และราคากลาง | เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง อาจจะหาข้อมูลเพื่อมาจัดทำไม่ครอบคลุม ทำให้มีผู้วิจารณ์และอุธรณ์เกิดขึ้น เป็นเหตุทำให้งานที่ทำล่าช้า | 2 | 2 | 4 | ต่ำ |
| ๓ | การพิจารณารายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา /ลงนามสัญญา | เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องให้ดุลยพินิจในการพิจารณาผล จึงอาจทำให้คณะกรรมการมีการพิจารณาคลาดเคลื่อนได้ | 3 | 2 | 6 | ปานกลาง |
| ๔ | การตรวจรับงานจ้าง / เบิกจ่ายเงิน | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องใช้ข้อมูลหลายมิติในการตรวจรับ ซึ่งต้องมีการสำรวจค่าระดับอยู่เสมอ และต้องนำมาคำนวณให้เป็นไปตามรูปแบบ และขอบเขตงานที่กำหนดใน (TOR) | 3 | 2 | 6 | ปานกลาง |

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

| ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนเชิงลาดสะพานข้ามห้วยทับทัน บ้านตาโกน ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ – บ้านคำผง ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 5.066 กิโลเมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะ เวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| ๑ | เตรียมความพร้อมประเมินราคา จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง | เจ้าหน้าที่มีงานที่ต้องรับผิดชอบหลายมิติ ไม่มีประสบการณ์ ขาดความรอบคอบทำให้ การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และราษฎรอาจทำให้เอกสารมีข้อผิดพลาดได้ | ปานกลาง | เตรียมข้อมูลในสถานที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนที่มาของข้อมูลที่เชื่อถือได้ | 1.จัดทำประมาณการ พร้อมรายละเอียดรายการคำนวณ โดยมีการลงนามรับรองการตรวจสอบ 2.ประกาศเผยแพร่เอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการเพื่อประชาพิจารณ์ | 3-5 วัน | 22,690,000 | ๑.ผู้บริหารที่อนุมัติโครงการนี้ ๒.คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและราคากลางของโครงการนี้ ๓. งานพัสดุและจัดซื้อ |

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะ เวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๒ | การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง | เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง อาจจะหาข้อมูลเพื่อมาจัดทำไม่ครอบคลุม ทำให้มีผู้วิจารณ์และอุธรณ์เกิดขึ้น เป็นเหตุทำให้งานที่ทำล่าช้า | ปานกลาง | 1. มาตรการให้เจ้าหน้าที่รับรองตนเองว่าไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้าง 2. มาตรการด้านความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง | 1.ก่อนปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางของโครงการนี้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาทุกราย 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง 3.จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงาน (TOR) และประกาศราคากลาง เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเห็นไปยังหน่วยงานโดยตรงอย่างน้อย ๓ วันทำการ | 3-5 วัน | 22,690,000 | ๑.ผู้บริหารที่อนุมัติโครงการนี้ ๒.คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและราคากลางของโครงการนี้ ๓. งานพัสดุและจัดซื้อ |

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะ เวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๓ | การพิจารณารายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา /ลงนามสัญญา | เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องให้ดุลยพินิจในการพิจารณาผล จึงอาจทำให้คณะกรรมการมีการพิจารณาคลาดเคลื่อนได้ | ปานกลาง | มาตรการในการกำหนดหลักเกณฑ์ การให้คะแนนเพื่อการคัดเลือก | 1.คณะกรรมการจัดทำ TOR ต้องกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและหลักเกณฑ์การให้คะแนนกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค และรายละเอียดการให้คะแนนใน TOR ให้ชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดจ้างและป้องกันการเอื้อประโยชน์ 2.จัดให้มีหลักฐานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล เพื่อพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์ | 3 วัน | 22,690,000 | ๑.ผู้บริหารที่รับผิดชอบในการอนุมัติโครงการนี้ ๒.คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างของ โครงการนี้ |

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะ เวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๔ | การตรวจรับงานจ้าง / เบิกจ่ายเงิน | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องใช้ข้อมูลหลายมิติในการตรวจรับ ซึ่งต้องมีการสำรวจค่าระดับอยู่เสมอ และต้องนำมาคำนวณให้เป็นไปตามรูปแบบ และขอบเขตงานที่กำหนดใน (TOR) | ปานกลาง | ให้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบหน้างาน โดยให้พิจารณาจากผลสำรวจทั้งของผู้รับจ้าง และของโครงการ โดยแนบรายละเอียดการคำนวณปริมาณงานเอาไว้ด้วย เพื่อเป็นการตรวจสอบและยืนยันว่าเป็นไปตามสัญญาจ้างหรือไม่ | 1.ก่อนแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานของโครงการนี้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาทุกราย 2.การดำเนินการตรวจรับงาน คณะกรรมการตรวจรับจะต้องมีการลงพื้นที่ตรวจสอบหน้างาน โดยให้พิจารณาจากผลสำรวจทั้งของผู้รับจ้าง และของโครงการ โดยแนบรายละเอียดการคำนวณปริมาณงาน ให้ครบครบถ้วนถูกต้อง ตามรูปแบบ และขอบเขต งานที่กำหนดใน TOR | 3-5 วัน | 22,690,000 | ๑.ผู้บริหารที่รับผิดชอบในการอนุมัติโครงการนี้ ๒.คณะกรรมการ ตรวจการจ้างของ โครงการนี้ |

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ .โครงการ ก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนเชิงลาดสะพานข้ามห้วยทับทัน บ้านตาโกน ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ – บ้านคำผง ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 5.066 กิโลเมตร

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เตรียมความพร้อม ประเมินราคา จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง | เจ้าหน้าที่มีงานที่ต้องรับผิดชอบหลายมิติ ไม่มีประสบการณ์ ขาดความรอบคอบทำให้ การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และราษฎร อาจทำให้เอกสารมีข้อผิดพลาดได้ | ปานกลาง | เตรียมข้อมูลในสถานที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนที่มาของข้อมูลที่เชื่อถือได้ | 1.จัดทำประมาณการ พร้อมรายละเอียดรายการคำนวณ โดยมีการลงนามรับรองการตรวจสอบ 2.ประกาศเผยแพร่เอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการเพื่อประชาพิจารณ์ | มีการจัดทำประมาณการ พร้อมรายละเอียดการคำนวณ โดยมีการลงนามรับรองการตรวจสอบ และประกาศเผยแพร่เอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลาติดต่อกันจำนวนไม่น้อยกว่า 3 วันทำการเพื่อประชาพิจารณ์ | โครงการนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และไม่ปรากฎเรื่องร้องเรียนในทุกขั้นตอนแต่อย่างใด |
| 2 | การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง | เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง อาจจะหาข้อมูลเพื่อมาจัดทำไม่ครอบคลุม ทำให้มีผู้วิจารณ์และอุธรณ์เกิดขึ้น เป็นเหตุทำให้งานที่ทำล่าช้า | ต่ำ | 1. มาตรการให้เจ้าหน้าที่รับรองตนเองว่าไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้าง 2. มาตรการด้านความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง | 1.ก่อนปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางของโครงการนี้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาทุกราย 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง 3.จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงาน (TOR) และประกาศราคากลาง เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเห็นไปยังหน่วยงานโดยตรงอย่างน้อย ๓ วันทำการ | 1.คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางของโครงการดำเนินการต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาทุกราย 2.มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง 3.จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงาน (TOR) และประกาศราคากลาง | โครงการนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และไม่ปรากฎเรื่องร้องเรียนในทุกขั้นตอนแต่อย่างใด |
| 3 | การพิจารณารายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา /ลงนามสัญญา | เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องให้ดุลยพินิจในการพิจารณาผล จึงอาจทำให้คณะกรรมการมีการพิจารณาคลาดเคลื่อนได้ | ปานกลาง | มาตรการในการกำหนดหลักเกณฑ์ การให้คะแนนเพื่อการคัดเลือก | 1.คณะกรรมการจัดทำ TOR ต้องกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและหลักเกณฑ์การให้คะแนนกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค และรายละเอียดการให้คะแนนใน TOR ให้ชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดจ้างและป้องกันการเอื้อประโยชน์ 2.จัดให้มีหลักฐานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล เพื่อพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์ | 1.คณะกรรมการจัดทำ TOR กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและหลักเกณฑ์การให้คะแนนการพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคและรายละเอียดการให้คะแนนใน TOR ให้ชัดเจน 2.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล เพื่อพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์ | โครงการนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และไม่ปรากฎเรื่องร้องเรียนในทุกขั้นตอนแต่อย่างใด |
| 4 | การตรวจรับงานจ้าง | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องใช้ข้อมูลหลายมิติในการตรวจรับ ซึ่งต้องมีการสำรวจค่าระดับอยู่เสมอ และต้องนำมาคำนวณให้เป็นไปตามรูปแบบ และขอบเขตงานที่กำหนดใน (TOR) | ปานกลาง | ให้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบหน้างาน โดยให้พิจารณาจากผลสำรวจทั้งของผู้รับจ้าง และของโครงการ โดยแนบรายละเอียดการคำนวณปริมาณงานเอาไว้ด้วย เพื่อเป็นการตรวจสอบและยืนยันว่าเป็นไปตามสัญญาจ้างหรือไม่ | 1.แต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานตรวจสอบและรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับคู่สัญญา 2. คณะกรรมการตรวจรับมีการลงพื้นที่ตรวจสอบหน้างาน โดยให้พิจารณาจากผลสำรวจทั้งของผู้รับจ้าง และของโครงการ โดยแนบรายละเอียดการคำนวณปริมาณงาน ให้ครบครบถ้วนถูกต้อง ตามรูปแบบ และขอบเขต งานที่กำหนดใน TOR | 1.มอบหมายผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานตรวจสอบและรับรองตนเองว่าไม่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องกับคู่สัญญา 2.คณะกรรมการตรวจรับมีการลงพื้นที่ตรวจสอบหน้างาน | โครงการนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และไม่ปรากฎเรื่องร้องเรียนในทุกขั้นตอนแต่อย่างใด |

ชื่อ - สกุล นางเบ็ญจมาศ มรรคสันต์ (ผู้รายงาน)								ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์